“月球登录者”游戏
项目计划

目录

版权声明
如何查看该文档
感谢
项目描述
要实现什么
怎么实现
问题有哪些
如何解决问题及时间的预估
有哪些资源可供解决问题
资源如何分配
项目需要多长时间
项目的里程碑是什么
游戏中的数据结构的Java描述
游戏的接口Java描述
疑问解答

文档作者： Rob<code.server.matrix@gmail.com>

版权声明
该文档的版权属于文档的作者所有，任何个人或组织不得在未经作者允许的情况下，以任何方式复制或传播该文档。

如何查看该文档
为了方便用户阅读，该文档将会以问答的形式呈现。用户如果要详细了解该项目的计划，建议顺序阅读。如果您发现了该文档中技术层面的不妥之处，请以以下的格式将错误发送至code.server.matrix@gmail.com , 感谢您的支持！
错误报告格式：
错误/不完善之处：xxx
改正/改进：xxx
报告者：姓名 xxx 联系方式 xxx 地址 xxx

感谢
感谢Apache.Batik项目，和免费的可视化svg编辑器Inkscape的开发团队和Intellij idea社区版的开发团队，还有sun/Oracle公司曾经对Java开发作出贡献的人们。

项目描述

该项目开发的是一个名为“月球登录者(LunarLander)”的基于Java平台(J2SE)的2D游戏，更多的关于“月球登录者”游戏的信息，请在Web中查看其Wiki。

要实现什么

  1. 优雅美观的游戏界面
  2. 易操作性
  3. 挑战性、趣味性

怎么实现

  1. 要实现美观的游戏界面，就牵扯到了GUI编程。面临的问题是
    a. 选用图形库的准则是什么？
    首先，要支持该游戏将要发布的平台且能实现游戏中出现的所有的GUI元素。其次，要易于开发者学习，不能太复杂。
   b. 最终要选用哪个库 ？
   最终选定Java Swing库和Apache Batik库，前者用来实现游戏窗口，后者用来实现svg画
   布。
  1. 要实现易操作性，就要求游戏里面的操作不能太复杂，这个复杂指两方面，第一，操作太多， 第二，对操作的精度要求不合理。
  2. 如果一个游戏没有挑战性，肯定会失去趣味性，所以，要在游戏中设置有挑战性的游戏环节。 比如可以设置合理的游戏难度梯度。

问题有哪些

  1. 如何实现动画，即如何实现2D图形的基本运动？
  2. 如何同步某些动画？
  3. 如何检测边缘碰撞？
  4. 如何播放声音？
  5. 用具体的代码实现上述1、2、3、4需要具备哪些知识
如何解决问题及时间的预估

1.
a.在哪显示？
要实现动画，首先得选用一个合适的画布。
该项目选用的画布为svg画布，所谓svg画布，是指专门绘制svg文件的画布。具体的实现是用了Apache Batik项目中的org.apache.batik.swing.JSVGCanvas类。具体的实现过程，参见“疑问解答”中的“如何用Java实现svg图形的显示“。

b.二维图形的基本运动是什么？
平移、旋转、缩放

c.如何实现平移？
d.如何实现旋转？
e.如何实现缩放？
2.
a.什么是同步动画？
若干个在现实中有关联且同步出现的现象用动画进行的模拟
b.如何具体的实现同步动画？

3.
a. 什么是边缘碰撞检测？
b. 如何具体的实现？

4.
a. 选用哪个声音库？
b. 具体将如何实现？
c. 在实现过程中可能出现的困难或问题?
d. 如何解决这些问题？

5.
需要哪些知识

时间的预估

有哪些资源可供解决问题
a. 开发者

开发者	邓凯 18740474258 2#318 / 乔磊 18329964637 2#B316

b. 时间
开发者	空闲时间段	每月可以用来开发的总时间
邓凯	未知	15小时
乔磊	每周的周五下午、周六、周日	20小时

资源如何分配

a. 角色分配
Q: 该项目中需要哪些角色？
A: 项目负责人(M)、开发人员(D)、测试人员(T)。

Q: 各个角色分别要承担什么责任？
A:

角色	责任
M	负责相关培训 培训对象是谁 邓凯 / 乔磊 / 培训哪些内容 Java基础知识及一些编程技巧 / 阅读《Thinking in Java》 / 用时（单位：天） 40 / 注： 第四版中文的《Thinking in Java》除了目录、前言、附录的内容，共约634页，那就是平均每天要读大约14页。但鉴于章节难度不同，所以根据培训对象的个人情况，自行调节。 / 练习《Thinking in Java》每章后面的习题，思考并总结。 / 用时（单位：天） 0 / 注： 这里的用时指的是进度表上的时间，而不是真正使用的时间。做每章后面的习题，是在看完一章后所做的事情，所以将这个时间与看书的时间合并在一起。 / 这样以来，每天如果平均读14页的书，而且还要高质量的阅读，并且，要理解其中的想法，每章末还要做习题，也就是说，在培训的初期的40天，培训对象每天必须抽出来2-3个小时的时间。 / 培训对象讨论Java编程中的一些编程技巧和要注意的地方、分享自己的经验。 / 具体事项： / 互相分享自己在前期的培训中，有哪些重要的收获。／通过自己的这次学习，总结出了哪些经验。 / 讨论关于Java中设计的问题。 / 交流接下来如何更好的培训？ / 用时（单位：天） 3 / 注： Q:为什么要用三天？ / A:开发者之间的交流是对项目是非常关键的。 / 作用： / 1.激发彼此对项目的热情 / 2.可以相互学习 / Java线程&计时器 / 如何创建／销毁／使用线程，线程的作用／意义何在？ / 如何创建／使用计时器 / Apache Batik如何使用？ / 为什么要用Apache Batik库？ / 要使用Batik的哪些包和哪些类？ / 包 org.apache.batik.swing / org.apache.batik.swing.svg / 类 JSVGCanvas / SVGLoadEventDispatcherAdapter / SVGLoadEventDispatcherEvent / 如何用Java播放声音？ / 要使用到的类 javax.sound.sampled.AudioInputStream / 用时（单位：天） 2 / 注： 线程和计时器用1天，Apache Batik库如何使用和如何播放声音用1天。 / 培训要达到什么效果 可以熟练的使用Java进行编程 / 可以熟练的使用Apache Batik操作svg文档 / 培训对象要有收获，会有充实感。 / 什么时候开始培训 2012年10月12日(周五） / 培训多长时间 45天 / 负责设计软件 软件要实现哪些功能？ / 功能名称 描述／疑问 / 图形界面 游戏需要一个图形界面来展示动画 / 游戏组件 如何组合一组图形对象并让这组对象作为一个新的对象来响应事件？ / 游戏组件碰撞检测 如何检测游戏组件的碰撞？ / 游戏背景 除了修饰作用，只充当游戏组件背景的图形对象。 / 键盘／鼠标事件监听 监听键盘／鼠标事件，并相应之。 / 播放声音 游戏是否有背景音乐，发生什么事件时应该播放什么声音？ / 定义 术语 描述 / 图形对象 游戏中的形状／图形 / 剧情 游戏中设置的情节／动作／关卡／音乐 / 角色 由图形对象构成的一个实体 / 世界 角色可以运动的域 / 游戏事件 导致剧情改变的事件 / 故事 一组剧情 / 具体如何实现？ / 对象 要实现什么功能 具体的实现方案 / 图形对象(GO) 如何在屏幕上显示图形对象 / 如何设置／获取图形对象的位置 详见“游戏接口及描述” / 剧情 如何播放剧情？ / 角色 角色类型？ / 角色数量？ / 角色位置？ / 游戏事件 如何定义游戏事件的发生？ / 如何检测？
D	根据“游戏接口及描述”和故事具体设计类包和类
T	测试代码是否符合要求，测试游戏

项目需要多长时间

项目的里程碑是什么

游戏模型
游戏的接口描述
疑问解答
  1. 为什么要用svg画布?
  2. svg是什么？
  3. 如何用Java实现svg图形的显示
  4. 为什么要有一个完善的项目计划？
  5. 耦合与内聚？
  6. 抽象的意义？
  7. 为什么本文档中未涉及可行性分析？