“月球登陆者”游戏
项目计划

个体和互动 高于 流程和工具
工作的软件 高于 详尽的文档
客户合作 高于 合同谈判
响应变化 高于 遵循计划

文档作者：Rob<code.server.matrix@gmail.com>

# 版权声明
该文档的版权属于文档作者Rob<code.server.matrix@gmail.com>所有，任何个人或组织不得未经作者允许，私自复制该文档。
# 如何查看该文档
如果您是项目组的成员，请认真阅读项目目标和项目流程安排及用时预估。遇到不懂的名词，请先查看术语定义，如果其中未定义，建议您通过网络获取陌生名词的解释。
感谢
感谢LibreOffice的开发团队，提供了编辑该文档的编辑器。感谢敏捷开发宣言无私的创作者们，不仅为软件开发提供了新的思路，而且为该文档的首页填补了空白。感谢维基百科，让我澄清了之前混淆的很多关于软件工程的概念。
# 项目描述
该项目要实现一个基于J2SE平台的2D图形游戏。游戏名称为“月球登陆者”，游戏模拟了玩家乘飞船登陆月球。
# 项目目标
用java语言实现一个可以在J2SE平台上可以运行的“模拟飞船登陆月球”的游戏。
# 资源及分配
该项目拥有的资源为：2名开发者，最长3个月时间。
## 开发者
姓名	住址	联系方式
邓凯	2#B318	187-4047-4258
乔磊	2#B316	183-2996-4637

## 任务分配
任务	人员
设计游戏	乔磊
分配编码任务	乔磊
搭建集成测试平台	邓凯
集成测试	邓凯
发布	邓凯，乔磊

# 项目流程安排及用时预估

## 培训
培训对象：开发者。
### 基础
基础是指关于java基础知识的培训。建议开发者阅读完《Thinking in java》或者叫《java编程思想》的最新版本，重温java的基础知识和一些常用的编程技巧。

基础培训任务列表：
阅读《java编程思想》
开发者讨论java中OO（面向对象）设计

### 游戏设计
培训游戏设计方面的知识。
任务列表：
阅读《rules of play game design fundamentals》或《游戏设计与开发》的游戏设计章节
开发者分享关于游戏设计的心得

### 实现2D游戏需要的特殊知识

实现2D游戏需要掌握的特殊知识包括：
实现图像平移，旋转，缩放
播放声音
图像边缘检测
线程，定时器

任务列表：
开发者学习如何使用Apache Batik库中的某些类来完成图像的平移，旋转，缩放
开发者学习如何利用javax.sound.sampled.AudioInputStream类播放声音
开发者学习如何用多边形来封装图形并实现边缘检测
开发者学习java中，如何创建／停止线程，如何创建／使用定时器

## 设计游戏
给出详细的游戏信息，应包含以下信息：
游戏梗概／游戏主线
角色
道具
关卡
事件
游戏提示
游戏平衡
游戏界面

## 游戏的接口
应给出下列模块的接口定义：
游戏引擎
角色
道具
关卡
事件
游戏提示

## 审核接口的完备性
用定义的模块的接口，用伪代码的形式演示游戏，补充或修正游戏模块的接口。
## 分配编码任务
根据游戏的接口设计类，并分配这些类的编写任务。
## 集成测试
## 游戏测试
## 发布
## 用时预估
# 术语定义
## 项目组
## 项目流程
## 游戏模块
## 发布
## 培训
## 游戏主线
## 游戏引擎
## 游戏平衡
## 角色
## 道具
## 关卡
## 游戏接口
## 集成测试平台